Практическая работа: Выбор модели жизненного цикла

Группа:24290907/3091

Тема проекта: Разработка высоконагруженного веб-сайта по продаже авиабилетов «AirTicketHub».

Состав группы:13 человек.

1. Примерная предметная область (с учетом масштаба команды)

Проект предполагает создание комплексной, отказоустойчивой и масштабируемой платформы для продажи авиабилетов. Помимо базового функционала (поиск, бронирование, оплата), планируется реализация сложных систем:

· Многоканальные продажи: Веб-сайт, мобильное приложение (на последующих этапах), API для партнеров.

· Система управления содержимым (CMS): Для маркетологов и редакторов.

· Сложная аналитика: Система сбора и анализа данных о пользовательском поведении для построения персональных предложений.

· Мощный бэкенд: Микросервисная архитектура для обеспечения высокой доступности и упрощения разработки разными командами.

· Техническая поддержка высокого уровня: Call-центр и чат-боты с интеграцией в систему бронирования.

Особенности предметной области (актуальные для крупной команды):

· Высокие требования к координации: 13 человек требуют четких процессов коммуникации и интеграции результатов работы.

· Распределение ответственности: Необходимость в четком разделении зон ответственности (бэкенд, фронтенд, тестирование, инфраструктура).

· Риск разрастания архитектуры: Большая команда может быстрее разрабатывать, но требует более тщательного проектирования архитектуры для избежания технического долга.

· Повышенные требования ко всем атрибутам качества: Безопасность (PCI DSS, 152-ФЗ), Надежность (отказоустойчивость, минимальное время простоя), Масштабируемость (обработка пиковых нагрузок), Производительность (скорость ответа API и загрузки страниц).

Особенности клиента: Крупная компания или стартап с серьезным финансированием. Клиент ожидает высокое качество, надежность и полный функционал в сжатые сроки.

2. Роли в группе разработки (13 человек)

Формируем 3 кросс-функциональные команды по методологии Scrum или организуем workflow по принципам LeSS (Large Scale Scrum).

Команда 1: Backend & Data (4 человека)

· Tech Lead/Architect: Архитектура системы, выбор технологий, код-ревью.

· Backend-разработчик (Java/Scala): Разработка ядра бизнес-логики (2 человека).

· Data Engineer/DevOps: Настройка баз данных, кэширования, интеграция с внешними API авиапоиска.

Команда 2: Frontend & UX (4 человека)

· Frontend Tech Lead (React/Vue.js): Архитектура SPA, состояние приложения.

· Frontend-разработчик: Реализация интерфейсов (2 человека).

· UX/UI-дизайнер: Прототипирование, дизайн-система, юзабилити-тестирование.

Команда 3: Quality Assurance, DevOps & Support (5 человек)

· Lead QA Engineer: Планирование тестирования, управление командой тестировщиков.

· QA Engineer (Автоматизация): Написание автотестов (Selenium, API tests).

· QA Engineer (Мануальное тестирование): Exploratory, Usability, Acceptance testing (2 человека).

· DevOps-инженер: CI/CD пайплайны, контейнеризация (Docker, K8s), мониторинг (Prometheus, Grafana).

Над всеми командами:

· Product Owner: Формирование видения продукта, приоритизация бэклога.

· Scrum Master (может быть совмещенная роль): Координация процессов, проведение скрам-митингов между командами.

3. Условия проекта (п.4)

· Количество и качество ролей: Команда крупная, укомплектована узкими специалистами. Это позволяет параллельно вести работу над разными модулями. Главный вызов — эффективная коммуникация между командами.

· Сложность функционала и надежность: Очень высокая. Проект является критически важным бизнес-активом. Требования к безопасности, надежности и производительности максимальны.

· Сильные стороны: Большие ресурсы, покрытие всех ключевых специализаций, возможность работать быстро и над сложными задачами.

· Слабые стороны: Высокие операционные издержки, риск коммуникационных проблем, более сложное управление.

4. Выбор модели жизненного цикла

Три подходящие модели для крупной команды:

1. Scaled Agile Framework (SAFe)/LeSS: Фреймворки для масштабирования Agile на большие команды. Предполагают координацию работы нескольких скрам-команд через общие планирования и интеграционные митинги.

2. Гибкая гибридная модель (Agile + Waterfall): Использование Agile на уровне разработки отдельных компонентов, но с предварительной тщательной проработкой архитектуры и технического задания в стиле Waterfall.

3. Канбан (Kanban) с акцентом на поток работ: Подходит для этапа поддержки и непрерывного улучшения после выхода MVP, но для старта менее структурирован.

Плюсы и минусы:

LeSS/SAFe:

Плюсы: Структурированная координация команд, гибкость, быстрая обратная связь. Минусы: Высокие накладные расходы на коммуникацию, требует опытных скрам-мастеров.

—

Гибридная модель:

Плюсы: Минимизация рисков на этапе проектирования, стабильность архитектуры. Минусы: Меньшая гибкость к изменениям требований в процессе разработки.

–

Kanban:

Плюсы: Максимальная гибкость, focus на непрерывной поставке ценности.

Минусы: Может привести к хаосу на старте большого проекта без четкого плана.

Обоснование выбора: Для проекта такого масштаба оптимальным выбором является LeSS (Large Scale Scrum). Этот фреймворк позволяет сохранить все преимущества гибкости и итеративности Scrum, но добавляет механизмы для координации работы нескольких команд (например, общий бэклог продукта, общие ретроспективы и планирование для представителей всех команд). Это решает ключевую проблему большой команды — коммуникацию, позволяя при этом быстро реагировать на изменения рынка.

5. Виды деятельности по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010

Список процессов и видов деятельности расширяется за счет большего масштаба:

6.1.1.3.1.1 Приобретающая сторона начинает процесс приобретения, описывая свое представление или потребность в приобретении, разработке или расширении системы, программного продукта или программной услуги.

6.1.1.3.1.2 Приобретающая сторона должна определять и анализировать системные требования. Необходимо, чтобы системные требования охватывали деловые, организационные и пользовательские требования, а также требования к безопасности, защищенности и другим критическим свойствам, наряду со связанными с ними проектированием, тестированием, стандартами и процедурами оценки соответствия.

6.1.1.3.1.3 Приобретающая сторона может выполнять определение и анализ требований к программным средствам самостоятельно или поручить поставщику осуществить эту задачу.

6.1.1.3.1.4 Если приобретающая сторона поручает какому-либо поставщику выполнить анализ системных требований или требований к программным средствам, то она должна оставить за собой право утвердить проанализированные требования.

6.1.1.3.1.5 Технические процессы (см. 6.4) следует использовать для выполнения задач в соответствии с 6.1.1.3.1.2 и 6.1.1.3.1.4. Приобретающая сторона может использовать процесс определения требований правообладателей для установления требований заказчиков.

6. Построение выбранной модели жизненного цикла (LeSS)

Модель строится на основе циклов спринтов (например, по 2 недели) с участием всех команд.

Этап 0: Инициализация (Предварительное планирование)

· Управление проектом: Формирование общего видения продукта, реестра рисков.

· Разработка: Проектирование высокоуровневой архитектуры системы, выбор ключевых технологий.

· Соглашение: Заключение договоров с поставщиками необходимых услуг.

Этап 1: Общее планирование спринта

· Проводится митинг с участием Product Owner, Scrum Masters и представителей всех команд.

· На основе общего бэклога продукта формируются цели на спринт и задачи для каждой команды.

Этап 2: Параллельная работа команд в спринте

· Каждая команда (Backend, Frontend, QA) работает в своем спринте:

· Проводят ежедневные стендапы.

· Выполняют кодирование, но акцент на интеграцию в конце спринта.

Этап 3: Интеграция и тестирование

· Последние дни спринта: Интеграция кода от всех команд в общую ветку.

· QA команда: Проводит комплексное интеграционное, регрессионное и нагрузочное тестирование собранного продукта.

Этап 4: Обзор и ретроспектива

· Общий обзор спринта: Демонстрация готового функционала всех команд заказчику.

· Общая ретроспектива: Обсуждение проблем коммуникации и процессов между командами, выработка решений для следующего спринта.

Этап 5: Поставка (Release)

· После нескольких спринтов: Стабильная версия продукта развертывается на production.

· Эксплуатация: DevOps и поддержка начинают мониторить систему.

Этапы с 1 по 5 повторяются итеративно, что и составляет жизненный цикл по фреймворку LeSS.